                                                            [image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ    КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «24 » января   2013  года № 21
 Об утверждении  плана мероприятий  

по благоустройству территории 

Крутогоровского сельского поселения на2013-2015 год»

Руководствуясь Положением « Об организации благоустройства и озеленения на  территории Крутогоровского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  план мероприятий по благоустройству территории Крутогоровского сельского поселения на 2013-2015 год» №1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном  сайте Крутогоровского сельского поселения и официальном стенде администрации.

Глава  Крутогоровского
сельского поселения                                                                 Г.Н.Овчаренко

Приложение к постановлению

 Главы  Крутогоровского сельского 

поселения 24.01.13 №21
ПЛАН Мероприятий по благоустройству территории крутогоровского сельское поселение на 2013-2015 год 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата проведения
	Ответственные за исполнение

	1.
	Еженедельные субботники по уборке территорий, закреплённых за предприятиями, организациями, расположенными на территории поселения.
	с 16.04.2013г
	Руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения.

	2.
	Уборка подъездов жилых домов   по ул.10-ти жилых домов  по  адресу :ул. Сахалинская №54,52,50,51,42,38,32

Набережная № 5,8  ул.Заводская №15        


	17.04.2013г.
	Администрация МО. с привлечением жителей

	3.
	Общий массовый субботник, включая уборку территории у 10-ти этажных домов с привлечением жителей.
	24.04.2013г.
	Администрация МО. Руководители служб ЖКХ. Руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения.

	4.
	Проведение работ по уборке территории посёлка. Вывоз мусора
	до 01.05.2015г.
	Администрация МО.

	5.
	Ремонт и покраска скамеек у жилых домов Заводская №15 Набережная№5,8   у МЦ
	С 01.07.2013 до01.07.2015г.
	Администрация МО.

	6.
	Обустройство стадиона п. Крутогоровский
	июнь 2013г.
	Администрация МО.

Администрация школы

	7.
	Ремонт оборудования детской площадки п. Крутогоровский.
	май 2013г.
	Администрация МО.

	8.
	Ремонт ограждения газонов у жилых домов и административного здания.
	май 2013г.
	Администрация МО.

	9.
	Покраска ограждений у жилых домов и административного здания.
	май 2013г.
	Администрация МО.

	10.
	Ремонт и очистка общественных колодцев .
	июнь-август 2013г.
	Администрация МО.

	11.
	Ремонт ограждений у жилых домов №1,2,3, административного здания, у обелиска и вечного огня.
	апрель 2010г.
	Администрация МО. Руководители служб ЖКХ. Руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения.

	12.
	Уборка кладбища.
	до 01.06.2015г.
	Администрация МО



	13.
	Посадка деревьев, кустарников цветов и уход за ними.
	май-сентябрь 2013г.
	Администрация МО. Руководители служб ЖКХ. Руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения.

	14.
	Подсыпка внутрипоселковых дорог.
	июнь-август 2013г.-2014г.
	Администрация МО.

	15.
	Окрашивание территории посёлка Крутогоровский
	июнь-август 2013г.
	Администрация МО.

	16.
	Ликвидация несанкционированных свалок.
	май-сентябрь 2013г.
	Администрация МО. Руководители служб ЖКХ.

	17.
	Уход за общественными колодцами в зимний период.
	декабрь 2013г. – март 2015г.
	Администрация МО.

	18.
	Организация работ по расчистке дорог в зимний период.
	декабрь 2013г. – март 2015г..
	Администрация МО.


Глава администрации

Крутогоровского сельского  поселения                                                                       Г.Н.Овчаренко

