                                                                         [image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

__________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 02»  марта  2020  №  18
п. Крутогоровский 

	Об одностороннем отказе от исполнения контракта

	


10 октября 2019 г. Администрация Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, именуемое далее "Заказчик", и Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский Завод Энергетического Машиностроения», именуемое далее "Поставщик", заключили муниципальный контракт № А-2019 на поставку электрогенераторной установки резервного электроснабжения (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1 Контракта Поставщик обязан поставить электрогенераторную установку резервного электроснабжения согласно Спецификации (Приложение 1 к Контракту). П. 3.1 Контракта срок поставки – до 20 декабря 2019 г. Место поставки товара указано в п. 3.2 Контракта как Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская 15, котельная № 2.

Ко «02»  марта 2020 г. фактически товар в место поставки не поставлен.

Таким образом, Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки.

Указанные нарушения подтверждаются исх.письмом № 843 от 09.12.2019 администрации Крутогоровского сельского поселения, на которое не был получен официальный ответ.
В связи с вышеизложенным на основании п. п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, п. 11.6 Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Настоящее распоряжение вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой уведомления будет считаться дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений датой уведомления будет считаться 31-й день с даты размещения настоящего распоряжения в единой информационной системе.
Глава администрации Крутогоровского
сельского поселения                                                         



      Г.Н.Овчаренко                                                  

PAGE  

