

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

от «28» июля 2020 г. № **50**

п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край

|  |
| --- |
| «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы» |

В целях актуализации краткосрочного плана проведения работ по капитальному ремонту, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. № 261 «О порядке утверждения краткосрочных планов, реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы, согласно приложению 1.
2. Утвердить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы согласно приложению 2.
3. Постановление администрации Крутогоровского сельского поселения от 20.06.2019 № 39, от 19.09.2019 № 53, от 10.02.2020 № 8 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы» считать утратившим силу.
4. Постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке и разместить на официальном сайте Крутогоровского сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.07.2014г.

Глава администрации

Крутогоровского сельского поселения Г.Н. Овчаренко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 1 к Постановлению от 28.07.2020 № 50 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | УТВЕРЖДАЮ: | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | глава администрации Крутогоровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овчаренко Г.Н. 28.07.2020 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **форма 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы**  *(наименование муниципального образования)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Cтоимость работ | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Всего по МО за период 2020 -2022 годов** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **19 746,50** | **17 752,00** | **0,00** | **556,00** | **Х** | **15 010 502,00** | **0,00** | **4 240 943,56** | **5 966 681,53** | **4 802 876,91** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по МО за 2020 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **9 208,90** | **8 258,80** | **0,00** | **255,00** | **Х** | **926 989,00** | **0,00** | **148 575,40** | **0,00** | **778 413,60** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 60 579,00 | 0,00 | 9 709,40 | 0,00 | 50 869,60 | 0,00 | 58,06 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 80 804,00 | 0,00 | 12 951,00 | 0,00 | 67 853,00 | 0,00 | 77,45 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 043,30** | **946,10** | **0,00** | **33,00** | **Х** | **141 383,00** | **0,00** | **22 660,40** | **0,00** | **118 722,60** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 61 824,00 | 0,00 | 9 909,00 | 0,00 | 51 915,00 | 0,00 | 56,57 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 80 578,00 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 67 663,00 | 0,00 | 73,74 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 092,80** | **994,00** | **0,00** | **33,00** | **Х** | **142 402,00** | **0,00** | **22 824,00** | **0,00** | **119 578,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 61 771,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 51 871,00 | 0,00 | 56,78 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 81 441,00 | 0,00 | 13 053,00 | 0,00 | 68 388,00 | 0,00 | 74,86 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 087,90** | **990,70** | **0,00** | **43,00** | **Х** | **143 212,00** | **0,00** | **22 953,00** | **0,00** | **120 259,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 61 586,00 | 0,00 | 9 871,00 | 0,00 | 51 715,00 | 0,00 | 57,51 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 81 196,00 | 0,00 | 13 014,00 | 0,00 | 68 182,00 | 0,00 | 75,83 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 070,80** | **972,80** | **0,00** | **16,00** | **Х** | **142 782,00** | **0,00** | **22 885,00** | **0,00** | **119 897,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5* | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 |  | 23 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | 73,80 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **804,70** | **719,80** | **0,00** | **23,00** | **Х** | **59 384,00** | **0,00** | **9 518,00** | **0,00** | **49 866,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8* | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 |  | 23 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | 72,95 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **815,70** | **731,50** | **0,00** | **23,00** | **Х** | **59 504,00** | **0,00** | **9 537,00** | **0,00** | **49 967,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50* | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 |  | 25 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | 71,98 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **828,70** | **726,50** | **0,00** | **25,00** | **Х** | **59 646,00** | **0,00** | **9 560,00** | **0,00** | **50 086,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 8 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54* | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 |  | 20 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | 73,55 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **807,40** | **705,70** | **0,00** | **20,00** | **Х** | **59 381,00** | **0,00** | **9 517,00** | **0,00** | **49 864,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 9 | *п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15* | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 |  | 24 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | 71,49 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **835,40** | **749,60** | **0,00** | **24,00** | **Х** | **59 720,00** | **0,00** | **9 572,00** | **0,00** | **50 148,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52* | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 |  | 15 | *разработка ПСД ВДИС ХВС* | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | 72,46 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **822,20** | **722,10** | **0,00** | **15,00** | **Х** | **59 575,00** | **0,00** | **9 549,00** | **0,00** | **50 026,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по МО за 2021 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 294,80** | **3 903,60** | **0,00** | **125,00** | **Х** | **9 575 864,00** | **0,00** | **2 251 694,61** | **4 048 305,67** | **3 275 863,72** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 2 632 555,00 | 0,00 | 619 026,12 | 1 112 942,64 | 900 586,24 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | *ремонт ВДИС ХВС* | 443 502,00 | 0,00 | 104 286,27 | 187 495,52 | 151 720,21 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 092,80** | **994,00** | **0,00** | **33** | **Х** | **3 076 057,00** | **0,00** | **723 312,39** | **1 300 438,16** | **1 052 306,45** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | *ремонт ВДИС ХВС* | 423 413,00 | 0,00 | 99 562,48 | 179 002,67 | 144 847,85 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 043,30** | **946,10** | **0,00** | **33** | **Х** | **423 413,00** | **0,00** | **99 562,48** | **179 002,67** | **144 847,85** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | *ремонт ВДИС ХВС* | 441 513,00 | 0,00 | 103 818,56 | 186 654,66 | 151 039,78 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 2 620 751,00 | 0,00 | 616 250,49 | 1 107 952,36 | 896 548,15 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 087,90** | **990,70** | **0,00** | **43** | **Х** | **3 062 264,00** | **0,00** | **720 069,05** | **1 294 607,02** | **1 047 587,93** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | *ремонт ВДИС ХВС* | 434 573,00 | 0,00 | 102 186,67 | 183 720,69 | 148 665,64 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 2 579 557,00 | 0,00 | 606 564,02 | 1 090 537,13 | 882 455,85 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 070,80** | **972,80** | **0,00** | **16** | **Х** | **3 014 130,00** | **0,00** | **708 750,69** | **1 274 257,82** | **1 031 121,49** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по МО за 2022 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6 242,80** | **5 589,60** | **0,00** | **176,00** | **Х** | **4 507 649,00** | **0,00** | **1 840 673,55** | **1 918 375,86** | **748 599,59** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5* | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 0 | 23 | *ремонт ВДИС ХВС* | 326 579,00 | 0,00 | 133 356,73 | 138 986,26 | 54 236,01 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **804,70** | **719,80** | **0,00** | **23** | **Х** | **326 579,00** | **0,00** | **133 356,73** | **138 986,26** | **54 236,01** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8* | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 0 | 23 | *ремонт ВДИС ХВС* | 331 044,00 | 0,00 | 135 179,99 | 140 886,48 | 54 977,53 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **815,70** | **731,50** | **0,00** | **23** | **Х** | **331 044,00** | **0,00** | **135 179,99** | **140 886,48** | **54 977,53** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50* | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 0 | 25 | *ремонт ВДИС ХВС* | 336 320,00 | 0,00 | 137 334,41 | 143 131,86 | 55 853,73 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **828,70** | **726,50** | **0,00** | **25** | **Х** | **336 320,00** | **0,00** | **137 334,41** | **143 131,86** | **55 853,73** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54* | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 0 | 20 | *ремонт ВДИС ХВС* | 327 675,00 | 0,00 | 133 804,28 | 139 452,69 | 54 418,03 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **835,40** | **749,60** | **0,00** | **24** | **Х** | **327 675,00** | **0,00** | **133 804,28** | **139 452,69** | **54 418,03** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 2 513 310,00 | 0,00 | 1 026 296,24 | 1 069 620,38 | 417 393,38 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **822,20** | **722,10** | **0,00** | **15** | **Х** | **2 513 310,00** | **0,00** | **1 026 296,24** | **1 069 620,38** | **417 393,38** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6 | *п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15* | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 0 | 24 | *ремонт ВДИС ХВС* | 339 039,00 | 0,00 | 138 444,70 | 144 289,02 | 56 305,28 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 092,80** | **994,00** | **0,00** | **33** | **Х** | **339 039,00** | **0,00** | **138 444,70** | **144 289,02** | **56 305,28** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52* | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 0 | 15 | *ремонт ВДИС ХВС* | 333 682,00 | 0,00 | 136 257,20 | 142 009,17 | 55 415,63 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 043,30** | **946,10** | **0,00** | **33** | **Х** | **333 682,00** | **0,00** | **136 257,20** | **142 009,17** | **55 415,63** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | Приложение 2 к Постановлению от 28.07.2020 № 50 | | | | |
|  | | | |  |  | | | | УТВЕРЖДАЮ: | | | | |
|  | | | |  |  | | | | глава администрации Крутогоровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овчаренко Г.Н. 28.07.2020 | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы  по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *(наименование муниципального образования)* | | | | |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Всего по МО** | **19 746,50** | **556** | **0** | **0** | **0** | **21** | **21** | **0** | **0** | **0** | **15 010 502,00** | **15 010 502,00** |
| 1 | 2020 год | 9 208,90 | 255 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 926 989,00 | 926 989,00 |
| 2 | 2021 год | 4 294,80 | 125 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9 575 864,00 | 9 575 864,00 |
| 3 | 2022 год | 6 242,80 | 176 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 4 507 649,00 | 4 507 649,00 |