

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

от «20» января 2021 г. № **5**

п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край

|  |
| --- |
| «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы» |

В целях актуализации краткосрочного плана проведения работ по капитальному ремонту, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. № 261 «О порядке утверждения краткосрочных планов, реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы, согласно приложению 1.
2. Утвердить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы согласно приложению 2.
3. Постановление администрации Крутогоровского сельского поселения от 20.06.2019 № 39, от 19.09.2019 № 53, от 10.02.2020 № 8, от 28.07.2020 № 50 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы» считать утратившим силу.
4. Постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке и разместить на официальном сайте Крутогоровского сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.07.2014г.

И.о.главы

Крутогоровского сельского поселения Н.В. Карпенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Постановлению от 20.01.2021 № 5 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.о. главы администрации Крутогоровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпенко Н.В. 20.01.2021 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **форма 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы**  *(наименование муниципального образования)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Cтоимость работ | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Всего по МО за период 2020 -2022 годов** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **18 703,20** | **16 805,90** | **13 182,00** | **523,00** | **Х** | **8 912 040,00** | **0,00** | **2 033 049,79** | **1 847 648,16** | **4 837 180,34** | **194 161,71** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по МО за 2020 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **9 208,90** | **8 258,80** | **7 348,00** | **255** | **Х** | **926 989,00** | **0,00** | **150 617,97** | **0,00** | **776 371,03** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 60 579,00 | 0,00 | 11 751,97 | 0,00 | 48 827,03 | 0,00 | 58,06 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 80 804,00 | 0,00 | 12 951,00 | 0,00 | 67 853,00 | 0,00 | 77,45 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 043,30** | **946,10** | **794,00** | **33** | **Х** | **141 383,00** | **0,00** | **24 702,97** | **0,00** | **116 680,03** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 61 824,00 | 0,00 | 9 909,00 | 0,00 | 51 915,00 | 0,00 | 56,57 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 80 578,00 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 67 663,00 | 0,00 | 73,74 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 092,80** | **994,00** | **794,00** | **33** | **Х** | **142 402,00** | **0,00** | **22 824,00** | **0,00** | **119 578,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 61 771,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 51 871,00 | 0,00 | 56,78 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 81 441,00 | 0,00 | 13 053,00 | 0,00 | 68 388,00 | 0,00 | 74,86 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 087,90** | **990,70** | **720,00** | **43** | **Х** | **143 212,00** | **0,00** | **22 953,00** | **0,00** | **120 259,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 61 586,00 | 0,00 | 9 871,00 | 0,00 | 51 715,00 | 0,00 | 57,51 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | *разработка ПСД ВДИС теплоснабжения* | 81 196,00 | 0,00 | 13 014,00 | 0,00 | 68 182,00 | 0,00 | 75,83 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 070,80** | **972,80** | **720,00** | **16** | **Х** | **142 782,00** | **0,00** | **22 885,00** | **0,00** | **119 897,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5* | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | 73,80 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **804,70** | **719,80** | **720,00** | **23** | **Х** | **59 384,00** | **0,00** | **9 518,00** | **0,00** | **49 866,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8* | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | 72,95 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **815,70** | **731,50** | **720,00** | **23** | **Х** | **59 504,00** | **0,00** | **9 537,00** | **0,00** | **49 967,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50* | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | 71,98 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **828,70** | **726,50** | **720,00** | **25** | **Х** | **59 646,00** | **0,00** | **9 560,00** | **0,00** | **50 086,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 8 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54* | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | 73,55 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **807,40** | **705,70** | **720,00** | **20** | **Х** | **59 381,00** | **0,00** | **9 517,00** | **0,00** | **49 864,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 9 | *п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15* | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | 71,49 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **835,40** | **749,60** | **720,00** | **24** | **Х** | **59 720,00** | **0,00** | **9 572,00** | **0,00** | **50 148,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52* | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | *разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения* | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | 72,46 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **822,20** | **722,10** | **720,00** | **15** | **Х** | **59 575,00** | **0,00** | **9 549,00** | **0,00** | **50 026,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по МО за 2021 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 130,20** | **4 653,20** | **3 674,00** | **149,00** | **Х** | **6 560 357,00** | **0,00** | **869 639,27** | **1 847 648,16** | **3 648 907,86** | **194 161,71** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 1 138 071,00 | 0,00 | 0,00 | 505 069,44 | 633 001,56 | 0,00 | 1 041,43 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51* | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 443 502,00 | 0,00 | 0,00 | 196 823,67 | 246 678,33 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 092,80** | **994,00** | **794,00** | **33** | **Х** | **1 581 573,00** | **0,00** | **0,00** | **701 893,11** | **879 679,89** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 423 413,00 | 0,00 | 0,00 | 187 908,28 | 235 504,72 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36* | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 1 206 511,00 | 0,00 | 0,00 | 535 442,72 | 671 068,28 | 0,00 | 1 156,44 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 043,30** | **946,10** | **720,00** | **33** | **Х** | **1 629 924,00** | **0,00** | **0,00** | **723 351,00** | **906 573,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 441 513,00 | 0,00 | 138 536,06 | 57 404,90 | 245 572,04 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 1 259 955,00 | 0,00 | 0,00 | 364 999,15 | 700 794,14 | 194 161,71 | 1 158,15 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38* | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | *разработка ПСД фасада* | 152 904,00 | 0,00 | 67 857,93 | 0,00 | 85 046,07 | 0,00 | 140,55 | 140,55 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 087,90** | **990,70** | **720,00** | **43** | **Х** | **1 854 372,00** | **0,00** | **206 393,99** | **422 404,05** | **1 031 412,25** | **194 161,71** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 259 130,00 | 0,00 | 115 000,42 | 0,00 | 144 129,58 | 0,00 | 242,00 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42* | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | *ремонт ВДИС теплоснабжения* | 604 847,00 | 0,00 | 268 427,66 | 0,00 | 336 419,34 | 0,00 | 564,86 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 070,80** | **972,80** | **720,00** | **16** | **Х** | **863 977,00** | **0,00** | **383 428,08** | **0,00** | **480 548,92** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54* | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 0 | 20 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 327 675,00 | 0,00 | 145 420,30 | 0,00 | 182 254,70 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54* | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 0 | 20 | *разработка ВДИС ПСД теплоснабжения* | 74 709,00 | 0,00 | 33 155,43 | 0,00 | 41 553,57 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2021 |
|  | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54* | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 0 | 20 | *разработка ПСД фасада* | 113 480,00 | 0,00 | 50 361,78 | 0,00 | 63 118,22 | 0,00 | 140,55 | 140,55 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **835,40** | **749,60** | **720,00** | **24** | **Х** | **515 864,00** | **0,00** | **228 937,51** | **0,00** | **286 926,49** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8* | *РО* | *1990* |  | *29.18* | *2* | *815,7* | *731,5* | *720* | *23* | *разработка ПСД фасада* | 114 647,00 | 0,00 | 50 879,69 | 0,00 | 63 767,31 | 0,00 | 140,55 | 140,55 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **815,70** | **731,50** | **720,00** | **23,00** | **Х** | **114 647,00** | **0,00** | **50 879,69** | **0,00** | **63 767,31** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по МО за 2022 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 364,10** | **3 893,90** | **2 160,00** | **119,00** | **Х** | **1 424 694,00** | **0,00** | **1 012 792,55** | **0,00** | **411 901,45** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5* | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720 | 23 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 326 579,00 | 0,00 | 232 159,87 | 0,00 | 94 419,13 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **804,70** | **719,80** | **720,00** | **23** | **Х** | **326 579,00** | **0,00** | **232 159,87** | **0,00** | **94 419,13** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2 | *п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8* | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720 | 23 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 331 044,00 | 0,00 | 235 333,97 | 0,00 | 95 710,03 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **815,70** | **731,50** | **720,00** | **23** | **Х** | **331 044,00** | **0,00** | **235 333,97** | **0,00** | **95 710,03** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50* | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720 | 25 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 336 320,00 | 0,00 | 239 084,60 | 0,00 | 97 235,40 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **828,70** | **726,50** | **720,00** | **25** | **Х** | **336 320,00** | **0,00** | **239 084,60** | **0,00** | **97 235,40** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4 | *п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15* | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720 | 24 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 164 897,00 | 0,00 | 117 222,68 | 0,00 | 47 674,32 | 0,00 | 197,39 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 092,80** | **994,00** | **0,00** | **33** | **Х** | **164 897,00** | **0,00** | **117 222,68** | **0,00** | **47 674,32** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5 | *п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52* | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720 | 15 | *ремонт ВДИС холодного водоснабжения* | 265 854,00 | 0,00 | 188 991,43 | 0,00 | 76 862,57 | 0,00 | 323,34 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **822,20** | **722,10** | **0,00** | **15** | **Х** | **265 854,00** | **0,00** | **188 991,43** | **0,00** | **76 862,57** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Постановлению от 20.01.2021 № 5 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.о. главы администрации Крутогоровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпенко Н.В. 20.01.2021 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы  по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *(наименование муниципального образования)* | | | | |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Всего по МО** | **18 703,20** | **523** | **0** | **0** | **0** | **21** | **21** | **0** | **0** | **0** | **8 912 040,00** | **8 912 040,00** |
| 1 | 2020 год | 9 208,90 | 255 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 926 989,00 | 926 989,00 |
| 2 | 2021 год | 5 130,20 | 149 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 560 357,00 | 6 560 357,00 |
| 3 | 2022 год | 4 364,10 | 119 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 424 694,00 | 1 424 694,00 |